**上海市杨浦区安波路439号项目床垫采购需求**

1. **工程供应商要求**
2. 具有独立法人资格并依法取得有效营业执照。

2、具有履行合同所必需的专业技术团队和管理能力。

3、近三年承接过的公寓、酒店、住宅等类似业态项目的床垫工程业绩不少于3个，无违约、违规历史。

4、供货品牌要具备厂家授权代理，并取得授权书，本次所选品牌档次为：参照金可儿、丝涟、席梦思及同档次品牌。

5、财务状况、经营状况良好，未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

6、法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加本项目。

1. **工程类别**

家具

1. **工程概况和交付成果**

安波路439号项目客房（房间数约460间，具体货物量以实际为准）床垫供货及安装。供应商负责床垫的备货、供货、装卸、运输（包括货物运输至甲方指定地点以及现场搬运到安装位置的二次运输）、协助甲方收货验货、仓储保管、安装、产品使用技术指导、包装垃圾清理、产品保修及现场配合总包方管理等，要求通过质量验收并满足我司管理要求和运营需要。

1. **产品质量及质保要求**

供应商所供货物必须为全新正品，且必须满足国家行业标准以及政府相关部门要求和甲方的管理要求，满足相关施工规范要求，不发生任何质量、安全事故，资料完备齐全、工程质量合格并要求一次性通过甲方、监理及相关单位验收，满足运营要求、客户入住要求及我司相关管理要求。

床垫保修期为安装完成至本项目竣工后1年。保修期内的质量缺陷，要求在24小时内响应修复；需更换零配件的，需在与甲方商议并获得甲方许可的时间内内修复完毕；若存在无法修复的，必须及时无条件更换；如果修复时间长或需要返厂维修的，必须无条件提供临时替代产品供使用，不得影响使用功能，满足运营相关要求。

1. **供货方式及供货期要求**
2. 时间要求：供应商应在收到甲方预付款后40日历天内送货到现场并在货到现场后5日历天内安装摆放到位，每批具体供货量及进场时间以甲方通知为准。
3. 计划供货时间：暂定2025年10月20日供货至现场（具体以甲方通知为准）。
4. 供货形式：本项目供货方式采用分批次供货，单批次具体供货内容及数量以甲方通知为准。

**七、款项支付要求**

1、合同签订后15个工作日内供应商提供经甲方确认的合同总价10%的见索即付的银行履约保函。履约保函提供后，供货前40天甲方向供应商支付货款总额的30%作为预付款。

2、所有床垫备货完成并按进度要求将所有床垫送抵工程现场指定地点并摆放安装到位、调试完毕，经甲方组织人员验收合格后，支付至货物对应价款的80%（含预付款）。

3、整体工程竣工验收通过、备案完成、取得项目特行证，并移交开业后，付至已供货物对应合同价款的95%。

4、结算手续办理完成并签订“竣工结算协议”、“免费质量保修协议”后，支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金。

5、本项目质保期为安装完成至本项目竣工后1年；待整体保修期满后三十天内返还剩余的全部保修金（均扣除聘请第三方维修的费用、赔偿费及保修违约金等）。

6、每次货款支付前，其货款支付申请必须有监理人及造价咨询审核确认并书面盖章、签字，经甲方审核无误后，20个工作日内付款。

7、每次付款前供应商须向甲方提交与付款金额等额的满足国家要求的有效增值税专用发票。

**八、报价要求**

本项目是以固定单价为依据的暂定总价形式，报价单位将根据采购清单并结合现场情况、综合条件、综合考虑进行报价。各供应商须自行复核采购清单相关内容，有异议的在谈判前提出，若无异议则采购清单不再另行调整，且供应商不能以此为由进行任何费用索赔。