**昌平区龙泽园街道三合庄村集体土地租赁住房项目**

**中间道路施工图设计事项采购需求**

1. **服务供应商要求**
2. 具有独立法人资格并依法取得有效营业执照。

2、具有国家颁布的市政设计行业甲级以上资质且具有履行合同所必需的相关经验、政府单位沟通能力、专业技术团队和管理能力。

3、近三年承接单项目总长度500m以上的类似道路施工图设计服务的业绩不少3个。

4、财务状况、经营状况良好，未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

5、法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目。

**二、服务品类**

设计服务

**三、服务概况和交付成果**

项目位于北京市昌平区龙泽园街道三合庄村，主要工作内容如下：

完成项目中间道路及配套雨污水、再生水施工图设计，具体包含道路和雨污水设计方案、道路综合实施方案、道路施工图、雨污水施工图、再生水施工图、供水施工图、通信施工图。施工图设计需满足国家规范要求和甲方要求，并通过相关政府部门审批。

**四、服务团队要求**

1. 服务供应商需配置1名项目负责人对接，项目负责人必须为承包人正式员工，且在承包人任职满1年（需提供社保记录）；项目负责人需具备高级工程师职称或持有注册土木工程师（道路工程）职业资格证书，曾担任过类似项目的项目负责人不少于2次。
2. 服务团队各专业负责人不得少于3名且须具有中级工程师及以上职称；专业配备需满足道路土建、给排水等专业的设计能力和相关经验；其他人员的数量需满足项目整体设计质量及进度的要求。

**五、服务响应要求**

1、时间要求：合同签订后90个工作日内提供全部设计交付成果。

2、服务地点：北京市。

**六、款项支付要求**

1、双方签订合同且乙方需提供合同额10%的履约保函后，甲方支付合同额的20%作为预付款，乙方启动工作。

2、乙方完成方案设计成果并通过规划部门“多规合一”审批后，甲方支付至合同额的60%（预付款在此时抵扣）；

3、乙方完成施工图设计并完成第三方审查后，甲方支付剩余结算款。

每次付款前供应商须向甲方提交与付款金额等额的满足国家要求的有效增值税专用发票。

**七、报价要求**

供应商根据提供的报价清单及设计任务书进行报价，报价中包含所需的一切费用，无其余敞口事项，我司不再支付报价单以外任何费用。